**План адаптации**

**ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат»**

Липецкая область, Елецкий район, ст. Телегино, пос. Капани

|  |
| --- |
| **Жилой корпус** |
| №п/п | Наименование мероприятий по адаптации | КатегорияИГН(К,О,С,Г,У) | Вид работ | Этапработы | Необходи моефинансирование (тыс. руб) | Срок исполнения (год) | Ответственный исполни тель |
| 1. | Тактильная мнемосхема помещения | К,О,С | Установка | 2 | 32055,00 | 2020 | Зам. директораСамсонов Д.Ф. |
| 2. | Стойка для мнемосхемы | - | \_\_ | 2 | 11200,00 | 2020 |
| 3. | Тактильная мнемосхема для санузла, душевой | К,О,С | \_\_ | 2 | 11822,00 (2 шт) | 2020 |
| 4. | Тактильно-звуковая мнемосхема для входной группы в помещении интерната 1 этаж | К,О,С | \_\_ | 2 | 179000,00 | 2020 |
| 5. | Тактильные таблички (кабинеты) | К,О,С | приобретение | 2 | 22176,00 (16 шт) | 2020 |
| 6. | Перекидной стенд-информация для слабов.(для тактильной информации) | С | \_\_ | 2 | 10725,00 | 2020 |
| 7. | Тактильные номера (комнаты получателей социальных услуг) | С | \_\_ | 2 | 24304,00 (31 шт)  | 2020 |
| 8. | Такт. плитка самоклеющая ПВХ для помещений (1 этаж) | С | \_\_ | 1 | 38808,00 (72 шт) | 2020 |
| 9. | Рулонное резиновое покрытие (ширина 1250мм, пог. м), душевые, запасной выход. | К,О,С | \_\_ | 2 | 90168,00 (68 шт) | 2020 |
| 10. | Клей для рез.покр.(ПВХ) 14кг |  | \_\_ | 2 | 105750,00 (15шт) | 2020 |
| 11.. |  Универсальныйный травмобезопасный держатель предназначен для крепления одновременно 2х костылей и одежды. (туалет, душевая, умывал.) | К,О | \_\_ | 2 | 40000,00 (20 шт.) | 2020 |
| 12. | Цветная нескользящая лента 50( желтая) для обеспечения информирования при движении для быстрого получения износостойкой и постоянной защиты от скольжения. (для лестницы) | К,О,С | \_\_ | 2 | 5824,00(16 шт) | 2020 |
| 13. | Информационная бегущая строка(внутренняя) 1 этаж | С | \_\_ | 1 |  24350,00 | 2020 |
| 14. | Информационная бегущая строка(внутренняя)1 этаж | С | \_\_ | 2 |  44000,00  | 2020 |
| 15. | Лента тактильная (самоклеющаяся) ЛТ 29\*3,2 (88 м.погонных) для разметки тактильных путей в помещениях небольшой проходимости для 1этажа | С |  \_\_ | 2 |  63600,00 | 2020 |
| 16. | Наклейки тактильные на поручни | С | \_\_ | 2 |  9644,00  | 2020 |
| 17. | [Светозвуковой маяк](http://tiflocentre.ru/magazin/view_product.php?cat=17&podcat=74&id=265&podcat=74&cat=17) для безопасного движения инвалидов по зрению и для слабовидящего человека. встроенный световой маяк, активация речевого сообщения - датчик движения; функция отключения датчика движения; функция регулировки звука на корпусе устройств; ПДУ для переключения визуальных программ; | К,О,С,Г | Установка | 2 | 302484,00 (6 шт) | 2020 |
| 18. | Световой маяк400х720 . Информационный индикатор с периодично меняющейся информацией, предназначенный для обозначения доступности зданий, определения доступного для МГН входа в здание, облегчения определения адаптированных путей движения. Для центральной входной группы | К,О,С,Г | \_\_ | 2 | 14300,00 | 2020 |
| 19. | Лестничный подъемник"Standard SA-2”(без электричества, можно использовать для эвакуации) Для использования в приемно-карантинном отделении. | К,О | \_\_ | 2 | 376650,00 | 2020 |
| 20. | Окончания для поручней, углы | К,О,С | \_\_ | 2 | 11000,00 (100шт) | 2020 |
| 21. | Опорный поручень | К,О.С | \_\_ | 2 | 204020,00 (50шт) | 2020 |
| 22. | Откидной поручень | К,О | \_\_ | 2 | 17922,00 (2шт) | 2020 |
| 23. | Сиденье для ванной | К,О | \_\_ | 2 | 23940,00 (2шт) | 2020 |
| 24. | Системы вызова помощи - туалет | К,О,С | \_\_ | 2 | 12000,00 (2шт) | 2020 |
| 25. | Системы вызова помощи- вход. | К,О,С | \_\_ | 2 | 4240,00 | 2020 |
| 26. | Тактильная мнемосхема для территории и стойка для неё | К,О.С,Г,У | \_\_ | 2 | 78126,00 | 2020 |
| 27. | Тактильно-звуковая мнемосхема для территории, центральный вход. | К,О,С | \_\_ | 2 | 380000,00 | 2020 |
|  | Итого: |  |  |  | 2138108 |  |  |

 Директор Крюков В.Н.